|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Основные этапы проекта | Что нужно сделать, чтобы этап успешно завершился | План Б.  Если что-то пошло не так, что сделать | Сроки (когда должно быть готово) | Ответственный | Ресурсы |
| 1. | Готов сайт с парсингом новостного журнала «republic.ru» (запрещённый на территории РФ сайт) для того, чтобы получить текст и заголовки статей. Так же работает распознавание речи пользователя. | Создать класс парсера. Сделать сервер на Flask.  Сделать базовый анализёр текста на схожесть. Написать html и css для двух страниц: основная, где ссылки на статьи и с текстами, которые надо пересказывать.  Применить распознавание голоса webkitSpeechRecognition | Ничего. Этап уже готов. | 3.04 | Рома | Flask, bs4, requests, pymorphy3, JavaScript. |
| 2 | Готов алгоритм анализа текста для получения результата: насколько хорошо пользователь справился с пересказом статьи? | Нужно разобраться, как определять схожесть (в чём она заключается?)  Добавить возврат кусков текста, где он отличается от пересказанного варианта | Используем более глупый алгоритм | 6.04 | Рома | Pymorphy3 string |
| 3 | Готов приятный интерфейс, где подчёркивается различие между текстом и тем, что пересказал пользователь | Тут увы, только на Javascript такое сделать можно, так что этим займётся Рома  Нужно сделать визуальное подчёркивание различий между двумя текстами | Просто выведем процент схожести и всё | 10.04 | Рома | JavaScript |
| 4 | Форма входа регистрации на сайт готова | Регистрация пользователя и запись его данных в БД | Записываем данные не в БД, а в переменную | 14.04 | Миша | Flask-wtf, squalchemy |
| 5 | Есть Личный кабинет пользователя, где он может менять параметры: Ник, почта, логин, пароль, кол-во слов на один кусок текста для пересказа. | Тут тоже понадобится Javascript, так что Рома тоже приложит руку к этому этапу.  Сделать отдельную страницу с отображением имени пользователя и других его настроек | Сделаем эти настройки не в отдельной странице, а в уже существующем интерфейсе | 20.04 | Миша, Рома |  |
| 6 | Проект готов! | Исправление мелких ошибок и отшлифовка. | Просто забьём, если времени не хватит | Ночь  с 20 по 21.04 | Миша, Рома |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |